Atividade — O Projeto Está em Crise. E Agora?

Objetivo: identificar problemas típicos do desenvolvimento de software e relacioná-los aos fundamentos de Engenharia de Software discutidos na aula.

Organização: grupos de 3 a 5 alunos

Cenário

Uma instituição decidiu desenvolver um novo Sistema de Gestão Acadêmica.

A direção informou inicialmente que precisava apenas de um sistema para controlar alunos, professores, disciplinas e notas.

Um pequeno grupo de desenvolvedores iniciou imediatamente a implementação.

Após três meses de trabalho:

- novas funcionalidades passaram a ser solicitadas semanalmente;

- professores e coordenadores apresentavam necessidades diferentes;

- algumas regras acadêmicas não haviam sido documentadas;

- cada desenvolvedor implementava as funcionalidades da maneira que considerava melhor;

- não havia uma arquitetura previamente definida;

- existiam poucos testes;

- várias funcionalidades que funcionavam anteriormente começaram a apresentar problemas após novas alterações;

- o sistema precisava integrar-se a um sistema antigo utilizado pela instituição;

- ninguém da equipe conhecia completamente o funcionamento desse sistema legado;

- a direção começou a cobrar uma data definitiva para entrega;

- os desenvolvedores afirmavam que estavam trabalhando muito, mas não conseguiam informar claramente quanto do projeto estava concluído;

- os usuários consideravam algumas telas difíceis de utilizar;

- a equipe acreditava que, terminando as funcionalidades previstas, o trabalho estaria encerrado.

Após cinco meses, o projeto estava atrasado, os usuários estavam insatisfeitos e a equipe começou a discutir a necessidade de “reescrever tudo do zero”.

Missão do grupo

- Vocês foram chamados para realizar um diagnóstico do projeto.

- Não é necessário propor tecnologias nem escrever código.

- A tarefa é analisar o cenário utilizando os conceitos estudados na aula.

1. Identifique os problemas

Encontre pelo menos cinco problemas existentes no projeto. Para cada problema, explique brevemente sua consequência.

| Problema identificado | Possível consequência |
| --- | --- |
| Ex.: requisitos não definidos claramente | retrabalho e funcionalidades diferentes do esperado |

2. Onde aparece a “crise do software”?

Na aula vimos alguns sintomas clássicos:

atrasos · custos · confiabilidade · manutenção · desempenho

Identifique quais deles aparecem no cenário e apresente evidências.

3. Por que este projeto é complexo?

Classifique os problemas encontrados considerando as dimensões discutidas na aula:

- mudança;

- integração;

- escala;

- ambiguidade;

- trade-offs;

- aspectos humanos, organizacionais ou técnicos.

A intenção aqui é mostrar que a complexidade do software não está apenas no código.

4. Programar × Desenvolver Software

O grupo iniciou imediatamente a programação.

O que deveria ter acontecido além da codificação?

Escolham pelo menos quatro elementos:

Requisitos → Arquitetura → Construção → Verificação → Operação → Evolução

Explique por que cada um deles seria importante para esse projeto.

5. Software como produto ou serviço?

O Sistema de Gestão Acadêmica deverá continuar funcionando e recebendo alterações após sua implantação.

Respondam:

Ele deve ser tratado apenas como um produto entregue ou também como um serviço em evolução? Por quê?

6. O dilema do sistema legado

A equipe sugeriu:

“Vamos substituir o sistema antigo e começar tudo do zero.”

Vocês concordam?

Escolham uma decisão e justifiquem:

Encapsular · Refatorar · Migrar · Substituir · Aposentar

Não existe uma única resposta correta. O importante é justificar considerando risco e valor de negócio, exatamente como apresentado na aula.

Desafio final

Agora o grupo deverá responder em uma única frase:

O que faltou nesse projeto para que ele deixasse de ser apenas um esforço de programação e passasse a ser um processo de Engenharia de Software?